参与竞拍甘肃省自然资源厅拟出让

的探矿权的情况说明（一）

5月26日，甘肃省自然资源厅和甘肃省公共资源交易中心发布了《2022年甘肃省崇信县周寨南勘查区煤炭勘探等9个探矿权挂牌出让公告》。根据集团公司战略规划，为推动资源收储工作，集团公司就上述项目情况与甘肃省自然资源厅进行了对接了解，并经2022年6月6日会议研究，拟参与竞拍甘肃省庆阳市环县沙井子南部勘查区煤炭探矿权及宁县宁西矿区一号井田煤炭勘探探矿权、宁西矿区二号井田煤炭勘探探矿权、宁西矿区三号井田煤炭勘探探矿权、宁西矿区后备区井田煤炭勘探探矿权。

集团公司非常重视资源收储工作，成立调研小组，赶赴甘肃省庆阳市实地调查了解情况，同时与项目勘探单位甘肃省天水市146地质队了解核实煤层厚度、地质构造及资源储量情况，进一步了解该矿区煤层赋存条件及开采难易程度。

基本情况

庆阳市，面积2.71万平方公里，设1个区、7个县，全市人口216万，2021年地方生产总值885亿元，属欠发展地区。陕甘宁革命老区，与陕西榆林靖边县、延安市、铜川市和咸阳市彬州市、长武、旬邑县，宁夏固原市接壤，属于关中文化圈。宁县，面积0.26万平方公里，全县人口41万，2021年地方生产总值71亿元,与延安市富县、咸阳市彬州市、长武县接壤。环县，面积0.923万平方公里，全县人口36万，2021年地方生产总值130亿元,与宁夏固原市接壤。

- 一、矿区总体规划批复

- （一）沙井子矿区位于庆阳市环县境内，矿区总体规划已获得国家发改委批复，已建成煤矿为刘园子煤矿90万吨/年，马福川煤矿600万吨/年，毛家川煤矿500万吨/年，沙井子南部勘查区属于远期规划矿井。

（二）宁西矿区位于庆阳市宁县西部、平凉市泾川县北部，2021年10月获得国家发改委矿区总体规划批复，矿区划分为3个井田和1个后备区，规划煤矿规模2000万吨/年，其中宁西一号矿井700万吨/年、宁西二号矿井500万吨/年、宁西三号矿井800万吨/年，后备区待进一步勘探后确定开发方式。

二、压覆情况

庆阳市至彬州市铁路线从宁西二号井田、宁西三号井田内穿过，青蓝高速（G22）、乌海~江津（G244）、连固线（G327）公路，从宁西三号井田和后备区内穿过，根据挂牌出让公告总储量中已剔除压覆储量。

沙井子南部勘查区总储量未扣除水库压覆资源量。

- 三、后备区储量变化情况

- 根据甘肃省公共资源交易中心网站下载标书，反复核对资料，公告中的后备区勘探资料实质为整个宁西矿区勘探成果资料，宁西勘查区总资源储量574259万吨，其中控制的内蕴经济资源储量（332级别）155697万吨，推断的内蕴经济资源储量（333级别）264835万吨，预测的资源量（334？）153727万吨。查明的资源储量（332+333）420532万吨。

- 后备区总资源储量为83892万吨，其中查明的资源储量（332+333）35793万吨，预测的资源量（334？）48099万吨。

四、数据来源

- 根据5月26日自然资源部网站、5月27日甘肃省自然资源厅网站和5月26日甘肃省公共资源交易中心网站发布的《探矿权挂牌出让公告》，公告勘探资料数据一致，经与甘肃省自然资源厅相关工作人员核实，公告中数据无误。

- 根据公布的数据和国家发布的《煤、泥炭地质勘查规范》的要求，估算资源量的工业指标范围：最低可采煤层厚度:0.80m；最高灰分Ad(%):40%；最高硫分St,d(%):3%；最低发热量(Qnet,d):17MJ/kg。

五、后续投资

- 如竞拍成功，进行精查报告（勘探）阶段，如宁西1号井田，精查投资概算在1亿左右，精查钻探和编制报告用时约3个月左右。后续还需编制可行性研究报告等其它各类报告及办理审批文件。

- 六、参与竞拍的优缺点

- （一）竞拍优点：一是由于天隆公司后备资源储量少，收储煤炭资源迫在眉睫，同时也符合公司发展规划和长远利益；二是通过甘肃省自然资源厅平台获得探矿权，直接在一级市场获取煤炭资源，办理探矿权转采矿权手续顺畅；三是矿业权出让收益（资源价款）可以分期缴纳，大大的缓解了资金压力；四是甘肃省自然资源厅规划的整状井田，面积大，储量也大；五是竞拍起始价与总资源储量之比的价格相对较低。

- （二）竞拍缺点：一是煤层埋藏较深，建设开发成本高；二是根据详查地质报告资料，地质构造相对复杂，取得探矿权后还需进一步精查投入；三是矿井投资大，建井时间长，投资回收期长，一般都在6~8年建成，开采条件也复杂，达产800万吨需要2~3年时间。